**Web-Projekt tidsplan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uge** | **Kode** | **Rapport** |
| 34: 23/8 - 29/8 | - | Synopsis og tidsplan |
| 35: 30/8 - 5/9 | Design og skal for nøglekomponenter. | Introduktion |
| 36: 6/9 - 12/9 | Implementering   * Web service | Design |
| 37: 13/9 - 19/9 | Implementering   * Device simulator * Website (uden zoner og Google Maps) | Implementering |
| 38: 20/9 - 26/9 | Implementering   * Google Maps javascript | Implementering |
| 39: 27/9 - 3/10 | Test og justering | Aftestning af systemet |
| 40: 4/10 - 8/10 | Test og justering | 2. og 3. gennemskrivning, perspektivering |